REVIEW E RETROSPECTIVA – SPRINT 14

Projeto: Flow Tech

Data: 08/10/2026

Sprint: 14

Período da Sprint: 15/09/2026 a 06/10/2026

Participantes:

Lívia Rouxinol de Souza
Beatriz Barel
Rakelly Beatriz
Maria Clara Soliani
Maria Eduarda Negre

Product Owner (PO): Maria Clara Soliani

Agile Master: Rakelly Beatriz

SPRINT REVIEW

A reunião de Sprint Review teve como objetivo apresentar os resultados alcançados durante a Sprint 14, verificar as atividades que foram concluídas, identificar as pendências que permaneceram e analisar o andamento geral do projeto Flow Tech.

Durante essa Sprint, o principal foco da equipe foi dar continuidade ao desenvolvimento do aplicativo mobile, principalmente por causa dos impedimentos relacionados à conexão com o banco de dados que haviam sido identificados na Sprint anterior. Também foram realizadas correções no sistema, melhorias na acessibilidade, continuidade da documentação e início dos estudos relacionados à Internet das Coisas (IoT).

Uma das principais entregas da Sprint foi o avanço do aplicativo mobile. A equipe conseguiu realizar corretamente a integração do aplicativo com o banco de dados, solucionando um dos principais impedimentos que estavam atrasando o desenvolvimento. Também foram corrigidas pendências existentes nas telas de cadastro e realizadas modificações na tela de configurações do aplicativo.

As principais telas do aplicativo mobile foram finalizadas e estão funcionais. Durante o desenvolvimento também foi necessário refazer o QR Code, pois a primeira implementação não estava funcionando corretamente. Após as correções, foi possível realizar novamente a implementação e deixar o recurso funcionando.

A documentação do aplicativo mobile também foi complementada durante a Sprint, registrando as telas e funcionalidades desenvolvidas. A equipe recebeu elogios em relação à documentação, principalmente pela organização, quantidade de informações e detalhamento das etapas do projeto.

No sistema principal do Flow Tech também foram realizadas algumas melhorias. Na landing page foram adicionados a Política de Privacidade, os Termos de Uso e informações relacionadas à LGPD. Além disso, foram desenvolvidos recursos de acessibilidade tanto na landing page quanto dentro do sistema, buscando melhorar a utilização da plataforma.

Outro avanço realizado durante a Sprint foi a utilização do GitHub de maneira mais adequada pela equipe. O grupo conseguiu melhorar a organização e o controle das alterações realizadas no projeto, facilitando o desenvolvimento conjunto.

A equipe também iniciou o planejamento da parte de Internet das Coisas (IoT). Foram realizados estudos introdutórios e atividades práticas utilizando o Wokwi, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre os recursos que posteriormente serão utilizados na maquete e na integração dos sensores com o sistema. Essa parte ainda está em fase inicial e será desenvolvida com maior profundidade nas próximas Sprints.

Durante a Sprint também foram realizados simulados e atividades de preparação para o SAEP, que acontecerá durante este mês. Essa preparação teve como objetivo revisar os conhecimentos necessários para a avaliação.

Uma das funcionalidades que não foi concluída foi o sistema de notificações. A equipe realizou diversas tentativas de implementação, porém foram encontrados problemas relacionados à conexão com o banco de dados. Por esse motivo, essa funcionalidade continuará como pendência para a próxima Sprint.

A tela de sensores também não foi finalizada. Como seu desenvolvimento foi iniciado recentemente, ainda são necessários alguns ajustes e a integração com os recursos de IoT que serão desenvolvidos.

De forma geral, a equipe considera que a Sprint 14 apresentou um avanço significativo, principalmente no aplicativo mobile, que anteriormente estava bastante atrasado devido aos problemas de integração com o banco de dados. Com a resolução desse impedimento, foi possível finalizar as principais telas e deixar o aplicativo em uma situação muito mais próxima da versão final.

Os principais pontos positivos identificados foram o avanço do mobile, a correção da integração com o banco de dados, a melhoria da documentação, a implementação da acessibilidade, a utilização mais adequada do GitHub e o início do desenvolvimento relacionado à IoT.

Como principais pendências ficaram o sistema de notificações, a finalização da tela de sensores, o desenvolvimento efetivo dos sensores e a integração da parte de IoT com o sistema.

RETROSPECTIVA

A retrospectiva teve como objetivo analisar como foi o desenvolvimento da Sprint 14, identificando os pontos que funcionaram bem, os problemas enfrentados pela equipe e as melhorias que deverão ser aplicadas nas próximas Sprints.

Durante a Sprint, a equipe conseguiu realizar uma quantidade significativa de atividades e considera que essa foi uma das Sprints em que houve maior avanço no projeto. O aplicativo mobile, que vinha apresentando vários impedimentos, conseguiu evoluir bastante após a resolução da conexão com o banco de dados.

A documentação também foi um ponto positivo. A equipe conseguiu manter o acompanhamento das funcionalidades desenvolvidas e recebeu um feedback positivo em relação à organização e ao detalhamento da documentação.

O Trello também estava organizado e continuou sendo utilizado para acompanhar as atividades. Porém, foi identificada uma falha no processo de organização dos testes. A equipe descobriu apenas próximo à entrega que era necessário colocar as evidências dos testes de caixa branca nos cards antes de movê-los para a etapa de finalizado. Apesar dos testes já terem sido realizados anteriormente, as evidências não estavam registradas da forma necessária.

Outro ponto positivo foi a utilização do GitHub, que durante essa Sprint passou a ser utilizado de maneira mais adequada pela equipe.

Apesar dos avanços, a participação dos integrantes foi um dos principais pontos que precisam ser melhorados. Nem todos participaram de forma equilibrada durante todas as etapas do desenvolvimento. Isso acabou fazendo com que algumas atividades ficassem concentradas em determinados integrantes, principalmente próximo às entregas.

A divisão das tarefas foi considerada justa de acordo com o que cada integrante realmente realizou, porém a participação desigual acabou fazendo com que algumas pessoas ficassem sobrecarregadas. Essa situação foi mais perceptível nas atividades relacionadas ao aplicativo mobile, que exigiram bastante tempo devido aos problemas de integração com o banco de dados.

A equipe também identificou que a comunicação poderia ter sido melhor. A falta de acompanhamento e de comunicação mais frequente acabou dificultando a distribuição das atividades e fez com que algumas pendências fossem identificadas apenas próximo ao final da Sprint.

Outro problema enfrentado foi a falta de envolvimento de alguns integrantes em determinadas etapas do projeto. A equipe entende que é necessário aumentar o comprometimento e a participação de todos para evitar que o trabalho fique concentrado em poucas pessoas.

Também houve retrabalho principalmente no aplicativo mobile. Os erros encontrados na integração com o banco de dados fizeram com que algumas partes precisassem ser refeitas e corrigidas antes de funcionarem corretamente.

Como aprendizado, a equipe percebeu que é importante não deixar as integrações e os testes para o final da Sprint. Também foi identificada a necessidade de registrar as evidências dos testes diretamente no Trello e acompanhar melhor as atividades durante o desenvolvimento.

Para a próxima Sprint, a equipe pretende melhorar a participação de todos os integrantes, distribuir as tarefas de forma mais equilibrada, melhorar a comunicação, registrar corretamente os testes nos cards do Trello e acompanhar os impedimentos assim que eles aparecerem.

A Sprint 14 foi encerrada com um avanço importante no projeto Flow Tech. Mesmo com algumas pendências, principalmente nas notificações e na parte de IoT, a equipe conseguiu solucionar problemas que estavam impedindo o avanço do mobile e deixou o projeto mais próximo da etapa final de testes e apresentação.